## Slide 1: Plan för slyröjning, Skäret by 2027
Anders Ek, 2026-10-09
Förslag till styrelsen för Skärets intresseförening

## Slide 2: Områden med sly-röjningsåtgärder 2027
Utefter vandringsled österut, upp mot vändplan, slutet Pliedehallsv
Strandäng + triangel
Hyllan
Väster hamnen
Åkern, Grytvägen *
Skogen, Grytvägen *
Utmed Säldynevägen
Mellan Säldynev och Skäretv
Utmed Skäretvägen nära Flickorna
Utmed Pliedehalssvägen
Infart Skäret
* Fårbete i viss utsträckning
A1
B
C
D
E*
F*
G
H
I
J
K
A2

## Slide 3: Åtgärder och ansvar per område
Område Utförare (preliminärt) Kommentar
Utefter vandringsled österut, upp mot vändplan, slutet Pliedehallsv* AE + stugägare Åtagande Länsstyrelsen *
Strandäng + triangel AE + stugägare nedanför resp stuga
Hyllan AE
Väster hamnen Entreprenör
Åkern, Grytvägen AE + sugägare, vid behov Fårbete sedan 2023
Skogen, Grytvägen AE + sugägare, vid behov Fårbete sedan 2023
Utmed Säldynevägen AE
Mellan Säldynev och Skäretv AE + Stugägare
Utmed Skäretvägen nära Flickorna Stugägare
Utmed Pliedehalssvägen Stugägare
Infart Skäret AE
* När Länsstyrelsen går in med röj-lag förväntas vi därefter hålla öppet cirka 5 år
Förutom ovanstående definierade områden röjs en hel del spritt på mindre områden. Huvudsakligen av stugägare.
A*
B
C
D
E*
F*
G
H
I
J
K
A*

## Slide 4: Tidsåtgång som ligger på Intresseföreningen
Område Utförare Tidsåtgång Intressefören 2027
Utefter vandringsled österut, upp mot vändplan, slutet Pliedehallsv AE + stugägare 25
Strandäng + triangel AE + stugägare nedanför resp stuga 15
Hyllan AE 3
Väster hamnen Entreprenör
Åkern, Grytvägen AE
Skogen, Grytvägen AE
Utmed Säldynevägen AE 20
Mellan Säldynev och Skäretv AE + Stugägare 4
Utmed Skäretvägen nära Flickorna Stugägare
Utmed Pliedehalssvägen Stugägare
Infart Skäret AE 8
Blåbärsstigen (ej på kartan) AE 3
Total insats för föreningen 80 timmar, utfört av AE
Ca 20 tim/år ingår i ett ”oavlönat” ansvar som ”slyröjnings-ansvarig” från föreningens sida, samt att insatser därutöver ersätts med 250 SEK/timme. Bränsle och service av redskap betalas också av föreningen. Tak för kostnader sätts till 30 tim/år x 312,50 = 9375 SEK + bränsle och service.
Intäkter kopplade till ovanstående kostnad:
50% av totalbelopp faktureras Höganäs kommun som ”Grön Turism”
5000 SEK bidrag från Länsstyrelsen
Utöver de markerade områden röjs dessutom diverse stigar i
och nära Skäret by.
Planen uppdateras årligen, ansvar AE.